	表2  “十一五”期间东莞市环境保护重点建设工程

	项目
名称
	子项目
	内    容
	完成时限
	预期投资
(亿元)

	水环
境保

护工

程
	污水处理工程
	总处理规模达213万吨/日的36座污水处理厂将于2007年建成；2010年前加大26个污水处理厂的规模，增加污水处理规模142.5万吨/日
	2010年
	98.00

	
	内河涌污染综合整治工程
	对东莞运河进行整治试点，以“水清、水满、水动”为目标，实施活水工程、河道畅通工程、截污工程、污水处理工程、畜禽养殖业污染整治工程和工业企业污染整治工程等6项子工程。
	2006年
	4.50

	
	
	在试点取得经验后，对东莞运河、石马河、寒溪河、中心涌、南畲朗几个流域进行全面清淤疏浚，计划全市32个区、镇各整治一条河流
	2007年
	10.50

	
	畜禽养殖业污染整治工程
	按照全面清理、突出重点的原则，在市域范围内开展清理畜禽养殖业污染整治行动，全面关闭位于禁养区内的所有畜禽养殖场和禁养区外所有未经市审批的畜禽养殖场，对于经市审批且位于禁养区外的畜禽养殖场、整改后仍不能达标排放的也坚决关闭
	2006年
	3.35

	大气
环境

保护

工程
	电厂脱硫工程
	沙角A、B、C厂以及东莞玖龙纸业热电联产机电组脱硫工程
	2007年
	17.90

	
	LNG建设工程
	一期工程2006年7月建成，年销售天燃气可达2.28亿标准立方米；二期工程延至2010年后，将扩大市区门站（位于寮步镇）规模，同时新建10个镇供气
	2010年
	10.00

	固废
处理

处置

工程
	生活垃圾处理工程
	建设中堂潢涌垃圾焚烧发电厂（600吨/日）、清溪垃圾卫生填埋场（1600吨/日）、虎门垃圾卫生填埋场（1000吨/日）
	2006年
	47.82

	
	工业固体废物处置工程
	建设危险废物收运系统，将危险废物运至深圳危险废物综合处理中心集中处理
	2010年
	

	
	医疗废物集中处置工程
	建成日处理20吨的市医疗废物集中处置中心
	2006年
	

	
	潲水处理工程
	制定全市潲水处理管理办法，监督各大酒楼、饭店、工厂食堂做好潲水的隔油、隔渣和清运工作，加快规划建设全市潲水处理厂
	2010年
	0.30

	
	污泥处理处置工程
	对全市污水处理厂产生的污泥和内河涌清淤产生的淤泥，进行集中处置
	2010年
	0.50

	生态
建设
工程
	《东莞生态市建设规划》编制工程
	内容包括人口-资源-环境-经济-社会综合分析、环境污染防治、生态环境保护与建设、生态经济体系建设等
	2008年
	0.05

	
	自然保护区建设工程
	黄唇鱼市级自然保护区，位于虎门镇。黄唇鱼又名白花，是国家二级保护水生野生动物，主要分布在珠江流域，虎门海域是其产卵场和索饵场。该保护区面积686公顷，地处东起威远岛西岸、西与广州交界、南起太平水道南河口、北至太平水道北河口范围内的虎门海域
	2010年
（前期建设）
	0.40

	
	重点林业建设工程
	主要是水源涵养林、水土保持林和滩涂红树林的保护和建设，包括每年改造自然保护区和森林公园范围内低质低效林5000亩；在水源保护区采用补植套种的方式进行对涵养水源能力差的疏林、残林以及树种单一的纯林进行改造；恢复红树林生态系统，在一定程度上恢复沿海“海上森林”景观
	2010年
	13.00

	
	其他生态建设工程
	包括环境优美乡镇、生态村、生态社区、绿色学校建设工程等，创建2个国家级、3个省级环境优美乡镇；10个省级、20个市级生态村；10个绿色社区；绿色学校（幼儿园）达到50%以上
	2010年
	16.00

	循环
经济

建设

工程
	循环经济发展
规划编制工程
	规划内容包括总体规划、循环经济发展方案、各重点行业专题规划等，内容应从企业、园区、社会几个层面来展开
	2009年
	0.10

	
	循环经济示范工程
	对于清洁生产企业示范工程、环境友好企业示范工程、生态产业示范园区建设工程等，政府应给予鼓励及适当的财政补贴
	2010年
	2.00

	
	
	逐步提高主要污水处理厂的污水处理回用率，如位于石鼓的市区污水处理厂将每天产生20万立方米中水，可用于东莞大道、松山湖大道及中心广场的绿化灌溉
	2010年
	2.50

	
	环保专业园区建设工程
	建设9个环保专业园区，对重点污染企业实行统一规划、统一定点，集中建设、集中治污、集中管理。如将逐步把电镀、漂染、制革、造纸等污染行业集中在东莞市沙田、麻涌、洪梅、中堂四个镇
	2010年
	18.00

	管理
能力

建设

工程
	管理能力建设工程
	主要包括监测能力建设（增加监测站人员编制、购买监测仪器设备、添置监测工作用房等）、环境教育能力建设、环境信息网络建设环境应急监控系统等
	2010年
	0.70

	其他
建设

工程
	其他建设工程
	为创建国家环境保护模范城市，除了必要的污染治理工程外，还需要成立创模办公室，需要专门的办公费用，需要外地考察、宣传动员等
	2007年
	0.30

	合      计
	
	245.82


